附件7

政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：“爱山东”APP荣成分厅建设运营项目

采购单位：        荣成市大数据中心

编制单位：        荣成市大数据中心

编制时间：        2022年12月19日

一、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

开展

（二）需求调查方式

咨询

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

近年来国家对政务服务移动端的建设越来越重视，从中央到地方相继出台了《国务院办公厅关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》（国办函〔2021〕105号）、《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）、《山东省“十四五”数字强省建设规划》（鲁政字〔2021〕128号）、《数字山东发展规划(2018-2022)》、《关于推进爱山东移动政务服务平台3.0版建设有关工作的通知》、《关于征求《深化“爱山东”政务服务平台建设工作方案》意见建议的通知》、《山东省人民政府办公厅印发〈关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办好”改革的措施〉的通知》（鲁政办字〔2019〕83号）等一系列的政策文件，推动着政务服务的发展，移动政务应运而生，成为一种新的公共管理和公共服务模式，当前我国正在大力推动移动政务建设，能够有效提高行政效率，降低行政成本，从而更好地实现政府与公众的交流互动, 满足双方的需求,成为传统电子政务发展的新趋势。

2.市场供给情况

市场供给充足，系统集成商均可以参加本项目竞争，能够形成公开公平的有效竞争。

3.同类采购项目历史成交信息

（1）菏泽市单县“爱山东”APP单县分厅建设项目（成交金额959860.00元，项目编号：SDGP371722000202202000119）。

（2）“爱山东”移动政务服务平台莘县分厅运营服务项目(成交金额58万元，项目编号：SDGP371522000202202000173)。

（3）成武县“爱山东”APP成武分厅建设项目（成交金额68.86万元，项目编号：SDGP371723000202202000121）。

4.其他相关情况

无

二、需求清单

（一）项目概况

紧密围绕政府简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，对标先进地市、区县，以提升用户体验为核心，依托“爱山东”APP 平台实现荣成县级服务事项“掌上办”“掌上查”，更好地为自然人、法人和其他组织提供优质、高效、便捷的移动政务服务。实现荣成服务应用的整合建设，将荣成分散提供的政务服务在“爱山东”APP 平台进行整合应用开发建设，全面提升“爱山东”APP 荣成分厅的服务水平，唱响“爱山东”品牌。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：120万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否 进口 | 分包 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 资产及其他评估服务 | C0805 | 宗 | 1 | 否 | 不允许 |

（四）技术商务要求

（1）技术要求

- 项目背景

1、项目名称

项目名称：“爱山东”APP荣成分厅建设运营项目

2、项目建设单位

建设单位：荣成市大数据中心

3、建设背景

2022年3月，山东省大数据局会同有关部门研究制定了《数字变革创新2022行动计划》，聚焦数字政府、数字经济、数字社会、数字基础设施建设，大力推动治理方式、生产方式、生活方式数字化变革。为深入贯彻落实上述文件精神，进一步加快“数字政府”建设步伐，本项目将基于“爱山东”APP平台，启动荣成分厅应用服务接入、优化以及分厅运维管理工作，本次项目将对“爱山东”APP荣成分厅进行重构建设，建设具有荣成特色的个性化分厅，提升“爱山东”APP荣成分厅的整体服务水平。

4、现状分析

近年来国家对政务服务移动端的建设越来越重视，从中央到地方相继出台了《国务院办公厅关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》（国办函〔2021〕105号）、《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）、《山东省“十四五”数字强省建设规划》（鲁政字〔2021〕128号）、《数字山东发展规划(2018-2022)》、《关于推进爱山东移动政务服务平台3.0版建设有关工作的通知》、《关于征求《深化“爱山东”政务服务平台建设工作方案》意见建议的通知》、《山东省人民政府办公厅印发〈关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办好”改革的措施〉的通知》（鲁政办字〔2019〕83号）等一系列的政策文件，推动着政务服务的发展，移动政务应运而生，成为一种新的公共管理和公共服务模式，当前我国正在大力推动移动政务建设，能够有效提高行政效率，降低行政成本，从而更好地实现政府与公众的交流互动, 满足双方的需求,成为传统电子政务发展的新趋势。

- 项目建设必要性

掌上办理的高频政务服务事项“应上尽上”之后，缩短办事流程，让企业和群众少跑腿，大大提升办事效率，进一步提升企业和群众办事便捷度、体验度和满意度。

三、项目建设目标

紧密围绕政府简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，对标先进地市、区县，以提升用户体验为核心，依托“爱山东”APP 平台实现荣成县级服务事项“掌上办”“掌上查”，更好地为自然人、法人和其他组织提供优质、高效、便捷的移动政务服务。实现荣成服务应用的整合建设，将荣成分散提供的政务服务在“爱山东”APP 平台进行整合应用开发建设，全面提升“爱山东”APP 荣成分厅的服务水平，唱响“爱山东”品牌。

  - 四、项目建设依据

信息化建设必须要按照“统一规划、统一标准、统一投资、统一建设、统一管理”的五统一原则进行。统一信息代码是信息标准化主要内容之一，是技术监督信息化建设的基础工作，是各系统集成、信息共享、数据交换的保证。代码的唯一性、不变性及相关数据的准确性是确保代码在各系统顺利应用的三要素。随着代码信息在各系统的扩展应用,对代码数据的“三要素”要求越

来越高。标准化的代码使相关人员能对信息的收集、理解、存储、处理、传输和显示实施自动化处理,使之既符合系统整体的要求,又满足各信息系统的信息处理的要求。

- 建设内容

5. 1“爱山东”APP荣成分厅运营工作

“爱山东”APP荣成分厅在建设标准基础上充分结合本地区服务特色和建设需求，开展个性化分厅运营。具体运营工作如下：

1.优化应用服务分类

按照“爱山东”应用分类、场景导航建设规范，结合高频服务事项和荣成市特色服务内容，按需优化调整应用服务分类、场景化导航等内容。

（1）围绕个人所需的应用服务建立索引，以便于用户快速定位目标服务；

（2）围绕法人所需的应用服务建立索引，以便于用户快速定位目标服务；

（3）以各部门为核心，汇聚各部门所提供的服务，以便于用户可以根据部门来快速定位自己所需的办事服务事项；

（4）根据群众的实际生活或工作场景，建立惠民场景，实现同场景下的服务聚合；

（5）根据企业用户的实际生活或工作场景，建立惠民场景，实现同场景下的服务聚合；

2.建设和优化特色服务专区

按照“爱山东”服务专区建设规范，结合分厅实际及自建渠道服务迁移情况，每季度不低于1次持续优化已有专区服务及使用体验，提升服务效能。

3.优化应用服务名称及标签

按照“爱山东”应用服务短名称设置规范、应用服务搜索标签设置规范，为分厅内151项应用服务设置短名称及搜索标签，方便用户快速定位服务。

每天根据省级运营团队发送过来的问题清单，针对“爱山东”单县分厅上线的所有应用服务短名称进行全部检查；同时通过禅道及时查收巡检问题，并立即反馈，走内部整改流程。结合问题清单对于查找出的不符合要求的短名称，并按照统一规范立刻改正。

日常性针对“爱山东”荣成分厅上线的应用服务搜索标签进行全部检查。对于查找出的不符合要求的应用服务搜索标签，在规定的整改日期内进行改正。

4.加强可视化宣传运营

根据“爱山东”整体要求和分厅特色，结合本地服务接入及运营实际，每月至少更新1次分厅各图片位，增强特色服务吸引度。

5.加大首页热点推荐服务运营力度

根据分厅实际及自建渠道服务迁移情况，结合“爱山东”客户端新版部署，在分厅首页热点位置设置6项特色服务，每月至少更新1次。

5. 2推进省市县一体化运营管理

1.应用对接开发及优化。对接各业务部门，完成拟接入应用服务的需求调研与方案设计工作，按照“爱山东”应用服务接入流程标准，完成分厅应用服务接入、质量优化、运维保障等，推进自建渠道服务向“爱山东”整合迁移。

2.应用质量保障。严格应用服务测试标准，对接入服务的交互体验、功能实现、稳定性、安全性、兼容性等进行全面测试，确保应用服务质量；建立日常巡检机制，每日监测各应用服务运行情况，按周形成巡检报告，并每周同省平台同步，发现问题快速响应处理；建立应急保障、重点保障工作机制，加强节假日或重点活动周期内分厅各项服务的运维保障。

3.高频政务服务事项接入与开发

按照“爱山东”应用分类、场景导航建设规范，结合高频服务事项，优化调整应用服务分类和场景化导航等。对接开发上线50项高频政务服务事项。

（1）联合行政审批服务局调研并梳理出50 项本地高频应用清单；

（2）对各应用的接口进行测试，并对有问题的接口进行相应的改造；

（3）完成50 项应用的系统开发工作；

（4）进行系统性的测试，包括上线前、上线后都进行系统性测试；

（5）应用上线。如遇到未知问题，需及时下架排查，确保问题解决完后，方可提交申请并上线。

| 序号 | 模块 | 名称 | 内容概述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 政务服务 | 事业单位公开招聘工作人员考试报名 | 提供事业单位公开招聘工作人员考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 一级建造师资格考试报名 | 提供一级建造师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 执业药师资格考试报名 | 提供执业药师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 经济专业技术资格考试报名 | 提供经济专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 注册测绘师资格考试报名 | 提供注册测绘师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 注册计量师资格考试报名 | 提供注册计量师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 房地产估价师资格考试报名 | 提供房地产估价师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 卫生专业技术资格考试报名 | 提供卫生专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 统计专业技术资格考试报名 | 提供统计专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 审计专业技术资格考试报名 | 提供审计专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 翻译专业资格（水平）考试报名 | 提供翻译专业资格（水平）考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 小型汽车驾驶证可异地分科目考试 | 提供小型汽车驾驶证可异地分科目考试的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 全国监理工程师资格考试报名 | 提供全国监理工程师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 一、二级注册建筑师资格考试报名 | 提供一、二级注册建筑师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 一级注册消防工程师资格考试报名 | 提供一级注册消防工程师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 一级造价工程师执业资格考试报名 | 提供一级造价工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 注册安全工程师执业资格考试报名 | 提供注册安全工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 注册设备监理师执业资格考试报名 | 提供注册设备监理师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 注册城乡规划师职业资格考试报名 | 提供注册城乡规划师职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 出版专业技术人员职业资格考试报名 | 提供出版专业技术人员职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 咨询工程师（投资）职业资格考试报名 | 提供咨询工程师（投资）职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 勘察设计注册工程师执业资格考试报名 | 提供勘察设计注册工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 环境影响评价工程师职业资格考试报名 | 提供环境影响评价工程师职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 助理社会工作师、社会工作师职业水平考试报名 | 提供助理社会工作师、社会工作师职业水平考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 参加教师资格考试有作弊行为的处罚 | 提供参加教师资格考试有作弊行为的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 对以不正当手段取得注册建筑师考试合格资格或者注册建筑师证书的处罚 | 提供对以不正当手段取得注册建筑师考试合格资格或者注册建筑师证书的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 民办教育培训机构设立审批 | 提供民办教育培训机构设立审批的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 民办教育培训机构终止审批 | 提供民办教育培训机构终止审批的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 医师执业地点变更 | 提供医师执业地点变更的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 医师执业证书遗失补办 | 提供医师执业证书遗失补办的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 个体工商户变更登记（备案） | 提供个体工商户变更登记（备案）的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 个体工商户信息确认 | 提供个体工商户信息确认的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 两证整合个体工商户清税申报 | 提供两证整合个体工商户清税申报的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 两证整合个体工商户信息变更 | 提供两证整合个体工商户信息变更的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 对个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的处罚 | 提供对个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 对营业执照正本未置于个体工商户经营场所的醒目位置的处罚 | 提供对营业执照正本未置于个体工商户经营场所的醒目位置的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 对被吊销、撤销行政许可或者行政许可有效期届满个体工商户的处罚 | 提供对被吊销、撤销行政许可或者行政许可有效期届满个体工商户的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 提供对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的处罚 | 提供对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 对个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚 | 提供对个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 对个体工商户因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其名称又表明仍在开展该项业务，未在规定期限内申请名称变更登记的；擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的处罚 | 提供对个体工商户因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其名称又表明仍在开展该项业务，未在规定期限内申请名称变更登记的；擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 食品生产许可证核发 | 提供食品生产许可证核发的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 查封、扣押违法食品、食用农产品、食品添加剂、食品相关产品及场所等 | 提供查封、扣押违法食品、食用农产品、食品添加剂、食品相关产品及场所等的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 对食品小作坊、小餐饮和食品摊点未履行食品生产经营相关义务的处罚 | 提供对食品小作坊、小餐饮和食品摊点未履行食品生产经营相关义务的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告以及食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的处罚 | 提供对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告以及食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 对违法生产经营或者生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的处罚 | 提供对违法生产经营或者生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 食品生产经营者违反食品召回管理相关规定的处罚 | 提供食品生产经营者违反食品召回管理相关规定的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 食品的抽样检验 | 提供食品的抽样检验的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查 | 提供对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |
|  | 政务服务 | 对食品小作坊、小餐饮未取得登记证从事食品生产经营的处罚 | 提供对食品小作坊、小餐饮未取得登记证从事食品生产经营的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能 |

5. 3宣传推广及舆情把控工作

1.坚持以用为大，突出拳头应用的宣传亮点，广泛利用政府网站、抖音等新媒体、政务服务场所，以及公共场所等线上线下渠道广泛开展“爱山东”平台宣传推广工作，提升宣传效果。积极发挥运营团队及社会力量作用，配合做好“爱山东”新版上线宣传及推广工作。每月至少开展1次软文、海报、H5等常规宣传；每年至少参与2次省市联合宣传、开展1次户外广告投放、开展1次线下推广活动；每月向省级团队推荐优秀经验做法不低于1次。

2.建立用户意见机制，组建不低于3人以上的本地专业客服团队，应对日常用户反馈问题，5个工作日以内完成用户反馈问题的处理及时反馈；建立市、区（市）一体联动应急处置机制，针对突发事件第一时间做好正确的舆情引导，并及时反馈。

| 分厅名称 | 支撑团队情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 荣成分厅 | 总人数 5人 |  |  |
|  | 应用对接工作 | 团队人数 4人 | 主要工作内容 合同签订后一年内，负责对接应用需求，应用开发，应用上线等工作 |
|  | 质量保障工作 | 团队人数 2人 | 主要工作内容 合同签订后一年内，负责应用的后期运维工作 |
|  | 运营推广工作 | 团队人数 2人 | 主要工作内容 合同签订后一年内，负责分厅的运营推广工作 |
|  | 客诉工作 | 团队人数 2人 | 主要工作内容 合同签订后一年内，及时处理用户反馈信息 |

5. 4拳头应用建设工作

拳头应用是指在社会服务效应高的重点民生服务领域内，适用范围广、使用次数多、社会反映强烈的本地化高频便民利企服务。具体标准如下：

(1)以“爱山东”移动政务服务平台为唯一或重点推广的移动端服务载体;

(2)具备较强社会服务效应，应具备一定的社会服务价值，能切实为群众或企业提供便捷服务,重点聚焦卫生健康、教育、 医保、社保、公安、住建、缴费等重点民生服务领域,具备高并 发量、宽使用范围、高保障需求、特殊使用场景等鲜明的服务亮点,服务类型包含但不限于秒批、智能审批、主题服务集成联办 （一件事）等;

(3)拳头应用采用清单制管理，清单内容由省级指定应用和各级特色应用组成，根据运营实际情况动态调整。

(4)拳头应用年度服务提供次数不低本市、县(市、区) 常住人口的50%或年度服务提供次数不低于本行业从业人员的 2-3倍，应用服务页面响应速率应保持在2秒以内，应用保障率应在99.9%以上，并明确联系电话。拳头应用维护界面必须明确维护、上线时间，应用更新操作需提前2天与省级团队沟通，按规范流程升级迭代。

以方便群众和企业办事为出发点,推动服务内容由政务服务领域向城市生活、智慧社区、美丽乡村等领域延伸，按照拳头应用服务标准，结合省级要求重点接入应用、智慧城市（社区）建设、“无证明之省”以及“我为群众办实事你说我建”等活动，梳理本级分厅切实能够提高用户活跃度的年度拳头应用，形成接入清单，建立清单动态管理和准入准出机制。提升拳头应用的服务水平，确保应用服务质量。

| 序号 | 分厅名称 | 拳头应用名称 | 主要服务模块 | 列为拳头应用的原因 | 拳头应用支撑情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣成分厅 | 新时代文明实践云平台 | 首页、实践所、志愿服务、文明宣讲、书香荣成 | 以“爱山东”为唯一服务渠道，为本市1516支志愿服务团队、18.84万志愿者提供志愿服务，涵盖志愿课堂、志愿者招募、活动公示、活动动态、通知公告、媒体聚焦等等服务内容 | 页面响应时间2s以内；服务保障率100%；服务提供部门为荣成市大数据中心 |

5. 5优化提升现有应用服务质量

1.打造应用聚合的主题集成特色服务

全面开展应用服务“做除法”行动，梳理已上线应用服务，对服务内容相近或相关、服务功能重合的应用进行主题集成式改造。通过服务场景梳理、业务流程优化、主题页面定制等手段，整合本市及所辖区县分散接入的服务事项，统一服务标准，实行“一个入口、一次告知、全域通办”。

（1）公积金专区：围绕公积金查询、用途、提取等汇聚公积金专区办事服务事项；

（2）人社专区：汇聚人社部门提供的各项办事服务及相关的办事服务，打造人社专区；

（3）疫情专区：针对新冠疫情，汇聚健康码等相关的应用服务打造疫情防控专区；

（4）企业全周期专区：汇聚个人全生命周期和企业全生命周期汇聚各类办事服务，打造双全双百专区；

（5）跨省通办专区：依托省级平台，汇聚全省通用的老年证、医保电子凭证、生育登记等相关服务，打造跨省通办专区；

（6）政务地图专区：汇聚地图类应用，打造政务地图专区。

2.深入推进应用质量提升

重点围绕应用服务的界面交互、业务流程再造、适老化改造、接口性能及安全性等方面进行优化。

（1）服务办理的深广度优化。充分运用统一身份认证、数据共享、电子证照、电子印章、扫脸核验、双向物流、线上缴费等方式，在表单填报、界面操作、智能提示、反馈通知等方面优化已上线应用。

（2）应用服务的体验优化。开展需求调研，参考用户反馈、投诉及客服建议，对应用进行全面“体检”，对不符合用户需求的功能进行删减，对用户呼声较高但未接入的服务倒推办事部门实现功能接入，切实把好应用服务质量保障第一关。

（3）应用服务适老化、无障碍改造。按照《国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术因难实施方案的通知》（国办发〔2020〕45号）和《工业和信息化部中国残疾人联合会关于推进信息无障碍的指导意见》（工信部联信管〔2020〕146号）要求，针对老年人、残疾人等特殊群体用户，进行应用服务适老化或无障碍改造。

| 序号 | 分厅名称 | 拟优化服务名称 | 优化方向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 荣成分厅 | 仲裁机构查询 | 优化界面交互 |
|  | 荣成分厅 | 文化场馆查询 | 优化界面交互 |
|  | 荣成分厅 | 农贸市场查询 | 优化界面交互 |
|  | 荣成分厅 | 福彩销售厅查询 | 优化界面交互 |
|  | 荣成分厅 | A级旅游景区查询 | 优化界面交互 |
|  | 荣成分厅 | 律师事务所 | 优化界面交互 |
|  | 荣成分厅 | 二手车市场查询 | 优化界面交互 |
|  | 荣成分厅 | 司法鉴定机构查询 | 优化界面交互 |
|  | 荣成分厅 | 法律援助中心查询 | 优化界面交互 |
|  | 荣成分厅 | 公证机构查询 | 优化界面交互 |

3.推动“一件事”服务上线

重点围绕“双全双百”工程，聚焦多部门联办、跨地区通办的政务服务事项，通过事项关联、表单整合和流程再造，制定最优服务流程，统一服务标准，推动更多“一件事”服务上线。

以“一件事”办理为导向，对涉及多个服务事项，需要到一个部门不同窗口、多个部门多个窗口等办理的一揽子事项进行服务流程再造，协调涉及的各个部门，充分沟通，建立部门协同、整体联动、线上线下融合的新模式，实现“一件事”一次告知、一张表单、一套材料、一次办好。

1.调研一件事事项关联的各个子事项，包括事项信息、办事指南、多事项联办表单和附件材料；

2.根据规范要求，针对各部门的事项数据维护差异进行统一调整；

3.根据各子事项业务场景，落实具体业务逻辑并进行功能开发；

4.开发完成后进行线上联调测试，并制作各类文档，提交提审报告。

| 序号 | 分厅名称 | 一件事名称 | 关联服务事项 | 服务简介 | 关联业务部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣成分厅 | 超市（便利店）开办 | 公共场所卫生许可证新申请，出版物零售单位设立、变更审批，公司设立登记，个体工商户设立登记，食品经营许可证申请，企业、个体工商户刻制公章备案 | 通过开发整合事项，优化流程，为“超市（便利店）开办”提供一体化集成服务，更大程度利企便民。 | 行政审批局 |

4.积极落实省级统筹的主题集成服务

由省级运营团队搭建全省主题集成服务专区，对疫情防控、教育、社保、医保、就业、助残等重点民生领域的主题服务统一全省服务入口，荣成市应依据全省统筹计划，积极认真落实荣成市相关服务配置工作。

5.规范应用服务上线

按照应用服务上线流程标准，全面梳理荣成分厅已上线应用服务，重点对同一个应用服务在市分厅重复上线的进行自检自查，及时更正上线模式。

5. 6自建渠道整合迁移工作

自建政务服务移动渠道（以下简称“自建渠道”）是指各级政府部门牵头建设，供群众、企业、政府部门内部及其他社会团体使用的政务服务、公共服务、便民服务类（包含但不限于智慧城市、城市大脑等）App、小程序、有服务功能的公众号、服务号以及所有支撑移动服务的后台等。

根据国家和省政府关于一体化政务服务平台移动端建设要求， “爱山东”作为全省移动政务服务“总平台”，原则上各级各部门不再新建和保留自建渠道。各市负责本市及所辖区县自建渠道迁移有关工作，因此需完成荣成本级自建渠道（智慧荣成APP）应用迁移。

1.统一认证

（1）所有应用上线前都需要通过统一认证服务体系，实现单点登录，实现移动端一次登录后即可使用所有应用服务；

（2）每个事项都需要接入统一身份认证开放平台，实现应用的无缝切换。

2.前端适配

（1）每一项应用服务按照统一规范针对“爱山东”单县分厅进行颜色、界面、图标等使用规范的适配；

（2）在页面适当位置引入 JSSDK-API 脚本包，选取需要的组件API，通过编写实现方法，实现前端页面相关信息的调用以及脚本的具体业务逻辑。

3.后台API接口适配

（1）通过 API 接口测试，API 接口加固，敏感数据脱敏，httpsssl改造;

（2）利用“爱山东”JPASS 平台提交 API 接口和文档进行统一封装代理;

（3）将前端调用后台 API 接口统一替换为“爱山东”代理后的API接口。

4. 应用服务调试及应用包上传

（1）下载“爱山东”APP，通过扫一扫查看展示效果和调试，因为开发环境和线上模式不一样，每个应用在开发完成后，需要在线上环境进行代码调试；

（2）压缩每个应用包成 zip，并且制作对应的应用版本报告、应用文档说明和接口压测报告;

（3）将 zip 文件和应用版本报告、文档说明和压测报告上传至爱山东JPASS 平台;

（4）制作应用提审报告。

5. 应用服务测试、上线

为了保证能够正常使用，审核通过后，需要在线上正式环境下对应用服务再次进行走查测试，测试正常以后申请上线并为用户提供服务。

| 序号 | 分厅名称 | 自有渠道名称 | 渠道主管部门 | 应用服务名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 百千万英才 |
| 2 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 招聘就业 |
| 3 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 预约挂号 |
| 4 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 水费 |
| 5 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 暖气费 |
| 6 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 燃气费 |
| 7 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 公交卡充值 |
| 8 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 信用荣成 |
| 9 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 市场主体信用 |
| 10 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 城市书房 |
| 11 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 图书馆 |
| 12 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 公共自行车 |
| 13 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 汽车充电 |
| 14 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 停车场 |
| 15 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 加油站 |
| 16 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 交管网点 |
| 17 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 长途客运 |
| 18 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 短途客运 |
| 19 | 荣成分厅 | 智慧荣成APP | 荣成市大数据中心 | 轮渡信息 |

（2）商务要求

采购标的时间：2022年12月底前完成

地点：甲方指定地点

付款方式：招标结束并签订合同后，预先支付合同总价款的 40%；项目全部完工并通过验收后支付合同总价款的 30%；项目通过验收后满 1 年支付合同总价款的 20%，质保期满后支付合同总价款的 10%。